PROTOKÓŁ NR 22/12
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW,

KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 27.09.2012 R.

Posiedzenie o godz.13.00 otworzyła, a następnie prowadziła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Graban. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Komisji Budżetu i Finansów (lista obecności stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu).

Tematem spotkania komisji były następujące tematy:

- propozycje do projektu budżetu miasta na 2013 rok,

- analiza realizacji zadań remontowo - inwestycyjnych w roku bieżącym.

Jako pierwsza głos zabrała Barbara Graban Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, która przeczytała propozycję  zadań do realizacji w 2013 r. (kserokopia 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Następnie Pan Burmistrz - Ryszard Dąbek zabrał głos i poinformował o najważniejszych 2 zadaniach inwestycyjnych, które będą ujęte w projekcie budżetu na 2013 rok, tj.:

- rozpoczęcie remontu i przebudowy stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie z tym,             że wykonanie w II etapach: w roku 2013 - 1 167 706 zł i w roku 2014 - 1099 097 zł,

- przebudowa ul. Zielonej - II etap o wartości 1 971 254 zł. Do dnia 1 października br.

złożony zostanie wniosek do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie realizacji tego zadania poprzez udział w konkursie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II. Wartość dofinansowania to 30 % wartości zadania. Ponadto poinformował, że w październiku będzie składany wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na zagospodarowanie tzw. „targowiska dolnego”.

Członek komisji Adam Gawrzyał proponuje żeby w roku 2013 zagospodarować drugi rynek tzw. „rynek  maślany”.

Burmistrz poinformował, że ze względu na brak środków finansowych wszystkiego nie da się wykonać, ale widzi celowość opracowania dokumentacji na zagospodarowanie rynku w 2013 roku.

Następnie zabrała głos Barbara Krzyżanowska - Skarbnik  i powiedziała, że dopiero pod koniec października będą znane wysokości subwencji ogólnej, szacunku udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych na rok 2013 i w oparciu m.in. o te dane będzie konstruowany projekt budżetu. Zwróciła uwagę również na to, że nie zawsze zaplanowane dochody są zrealizowane, a przykładem jest plan dochodów budżetowych na rok bieżący, gdzie wykonanie sprzedaży składników majątkowych gminy wynosi 21 565 zł (wobec planu 350 000 zł), udział gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie stanowi kwotę

(-) 29 117 zł  (wobec planu 250 000 zł) czy też np. podatek od czynności cywilnoprawnych. A jak wiadomo warunkiem realizacji zaplanowanych  wydatków 
w budżecie jest  wykonanie dochodów.

Następnie Burmistrz odniósł się do tematu analizy wykonanych i jeszcze realizowanych zadań inwestycyjno - remontowych ujętych w budżecie na rok 2012.

A. Gawrzyał zapytał czy to prawda, że w parku była jakaś kradzież? Pan Burmistrz odpowiedział, że została zamontowana druga kamera w parku, a wcześniej rzeczywiście zginęły i zostały zniszczone posadzone przez wykonawcę  rośliny. 
Jak również poinformował, iż po odebraniu końcowym tego zadania zostaną umieszczone na terenie parku tablice informacyjne dotyczące   korzystania z terenu parku i znajdującego się tam wyposażenia.

K. Czapiewski zapytał, czy nie można by zaplanować wykonania budowy chodników po drugich stronach ulic Starogardzkiej i Nowy Świat w przyszłym roku. Na to odpowiedział Burmistrz, że oczywiście, jak będą środki finansowe, to jak najbardziej, natomiast  w tym roku wykonane będzie to, co się tylko uda w ramach możliwości naszego budżetu.

Ponadto Burmistrz zapytał obecnych, czy wyremontowaną  ul. Kościelną włączyć do ruchu pojazdów . Na to wszyscy obecni odpowiedzieli, że ta ulica  ma służyć wyłącznie dla ruchu pieszego.

Burmistrz poinformował o trwających pracach remontowych po pożarze w budynku przy ul. Pomorskiej 12. Remont wykonuje ZGM .Wartość zlecenia określono 
na kwotę 130 000 zł, ale podczas prac rozbiórkowych okazało się, że te środki 
nie wystarczą na całość. Budynek jest bardzo zniszczony. Ze środków TBS wykonane zostanie ocieplenie budynku.

A. Gawrzyał zapytał, czy planuje Burmistrz wzrost stawek czynszowych za mieszkania komunalne. Na to Burmistrz odpowiedział, iż z uwagi na wzrastające koszty utrzymania, czynsz mieszkań z gminnego zasobu  wzrośnie od 1 stycznia 2013 roku.

B. Graban pytała na jakim etapie jest zwracanie do miasta działek będących 
w użytkowaniu wieczystym, na których od lat nie wybudowano budynków?

Burmistrz poinformował, że 3 użytkownikom wieczystym  wypłacono z budżetu rekompensaty, a finalizacja przejęcia odbędzie się u notariusza.

K. Czapiewski zapytał czy mamy jakiś wpływ na to, żeby właściciele działek
 na dolnym targowisku wybudowali budynki, bo planuje się zagospodarowanie tego terenu, a wygląda to nieestetycznie? Burmistrz powiedział, że nie mamy na to wpływu i  jednocześnie poinformował, że teren dolnego targowiska jest bardzo podmokły i trzeba dokonać dokładnej analizy wydatkowania na ten cel środków,  aby wydatkowane  pieniądze nie poszły na marne.

K. Czapiewski pytał o budowę przyłączy kanalizacyjnych do posesji m.in. Pana Arkadiusza Soleckiego chodziło o sklep przy ul. Hallera.

Burmistrz odpowiedział, że rzeczywiście zdarzyły się przypadki nie ujęcia w dokumentacji budowy  przyłączy kanalizacyjnych i tak jest z budynkiem Pana
 A. Soleckiego i np. nie jest podłączony budynek przy ul. Hallera Państwa Kleina z uwagi na usytuowanie. Odwołanie w tej sprawie jest w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku.

A. Gawrzyał pytał, co dalej z ZGM w Skórczu? Burmistrz powiedział, że w tym zakładzie kończą się pewne zadania, a konkretnie chodzi o w wywóz odpadów komunalnych, dlatego trzeba część pracowników zwolnić, ponieważ nie będzie dla nich pracy. Na rok 2013 planuje się zmienić pewne zadania dla tych  pracowników ZGM,  którzy pozostaną, np. utrzymanie zieleni, czy inne jakieś prace zlecone na rzecz Urzędu Miejskiego. Redukcję zatrudnienia przeprowadzi Kierownik zakładu pan Roman Jerkiewicz.

W związku z brakiem dalszych pytań i spraw do omówienia, przewodnicząca komisji Barbara Graban zakończyła posiedzenie komisji o godz. 14.40. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony maszynopisu i 2 załączniki.

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów

Barbara Graban