Uchwała Nr XXXIII/187/2009

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2010-2014.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20, art. 21  ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Uchwała określa program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 – 2014, który zawiera:

- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe,

- analizę potrzeb remontowych i modernizacyjnych wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali,

- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

- wysokość wydatków na remonty i modernizację lokali,

- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

§ 2

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Skórcz stanowi  126   lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej  4854,94 m²,  w tym: 2 lokale socjalne przy ul. ul. Pomorskiej 4/5 i ul. Pomorskiej 12/6 oraz 2 lokale użytkowe.

Lokale te znajdują się w 21 budynkach, w tym; w 10 budynkach stanowiących własność Gminy, oraz w 11 budynkach stanowiących współwłasność wspólnot mieszkaniowych.

2. Do roku 2014 przewiduje się pomniejszenie zasobu mieszkaniowego Gminy poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych  na własność rocznie ok.  3,5 % ogólnego zasobu.

§ 3

W związku ze złym stanem technicznym oraz niedopuszczeniem do dalszej degradacji substancji mieszkaniowej należy przeprowadzić remonty bieżące i remonty kapitalne w poszczególnych latach:

| Adres budynku | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| Starogardzka 33 i 35 | Wykonanie izolacji pionowej fundamentów z odwilgoceniem i odgrzybieniem oraz wykonanie kompletnej opaski wokół budynków i zapewnienie odpływu wód opadowych. 8 000,- | Naprawa schodów zewnętrznych betonowych. 1 000,- |  | Częściowa naprawa stropów z wymianą belek i odeskowanie. 20 000,- | Wykonanie nowej elewacji budynków wraz z dociepleniem oraz wymiana stolarki okiennej. 40 000,- |
| Pomorska 4 |  |  | Odwodnienie i częściowe utwardzenie podwórka. 4 000,- |  |  |
| Pomorska 12 | Remont kapitalny dachu papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich. 35 000,- | Malowanie klatki schodowej, częściowa wymiana i konserwacja elewacji drewnianej. 10 000,- | Wymiana stolarki okiennej, wykonanie docieplenia budynku wraz z elewacją. 50 000,- |  |  |
| Norwida 2 |  |  |  | Wymiana stolarki okiennej, wykonanie nowej elewacji budynku wraz z dociepleniem. Remont kapitalny dachu papowego. 75 000,- |  |
| Starogardzka 4 | Remont instalacji elektrycznej, naprawa- uzupełnienie posadzki w piwnicy. 2 000,- | Dokończenie wymiany stolarki okiennej odnowienie klatki schodowej (malowanie). 12 000,- |  |  | Uzupełnienie tynków i odnowienie (malowanie) elewacji. 25 000,- |
| Sobieskiego 7 |  |  | Uzupełnienie odeskowania podłogi na strychu. 1 500,- |  |  |
| Parkowa 3 | Malowanie klatki schodowej, docieplenie i wykonanie elewacji budynku wraz z wymianą okien,uzupełnienie brakujących elementów więzi dachowej. 84 000,- |  |  |  |  |
| 27 Stycznia 4 | Malowanie korytarza, klatki schodowej, naprawa rynny, rury spustowej od strony podwórka. 5 000,- |  | Remont dachu papowego oraz dokończenie wymiany stolarki okiennej. 40 000,- |  |  |
| Sobieskiego 28 | Wymiana obróbek blacharskich, uporządkowanie i uzupełnienie opaski. 1 000,- | Malowanie klatki schodowej i wymiana drzwi wewnętrznych oraz ułożenie płytek podłogowych na korytarzu. 4 000,- |  | Naprawa schodów zewnętrznych. 1 000,- | Odnowienie- malowanie elewacji. 25 000,- |
| Planowana kwota wydatków: | 135.000,00 | 27.000,00 | 95.500,00 | 96.000,00 | 90.000,00 |
| Źródło finansowania: | 40.000,00 (wpływy z czynszów) 80.000,00 (inwestor Urząd Miasta) 15.000,00 (dotacja z budżetu miasta) | 60.000,00 (wpływy z czynszów) | 80.000,00 – (wpływy z czynszów) | 100.000,00 – (wpływy z czynszów) | 100.000,00 – (wpływy z czynszów) |

§ 4

Źródłem finansowania gospodarki  mieszkaniowej będą wpływy z czynszów najmu lokali mieszkalnych, socjalnych oraz lokali użytkowych.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXI/118/2004 Rady Miejskiej w Skórczu  z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2005-2009.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

A. Laskowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ustawy „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego” z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902 oraz Nr 173, poz.1218), Rada Gminy uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej pięć kolejnych lat. Ponieważ uchwała Nr XXI/118/2004 z dnia  16 grudnia 2004 roku obejmowała lata 2005-2009 zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Przedstawiony plan remontów został opracowany na podstawie protokołów z okresowej pięcioletniej kontroli sprawności technicznej obiektów, które to zostały przeprowadzone w marcu 2009 r. zgodnie z art. 62 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane(stan prawny na dzień 26.09.2005 r.).